Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané dne 7.12. 2004

Přítomní: Dr.Ing.Welser, Ing.Hemza, p.Lička, p.Siuda, p.Koželuh, p.Garnolová,

Ing.Dirgasová, p.Kyselovský

omluveni: p.Moravec, p.Hoffmannová

# Schůze je usnášení schopná

Program:

- Kontrola plnění úkolů ze dne 26.10.04

- Pracovní program představenstva na následující období

- Diskuse

- Usnesení

1. Kontrola plnění úkolů ze dne 26.10.04

  - bylo kompletně provedeno nové osvětlení všech domů

  - byly instalovány reflexní tabulky v rámci požární ochrany domů

  - byla doplněna žádost SBD Paskov k převodu pozemků pod domy do vlastnictví SBD na okresním úřadu ve Frýdku-Místku

  - v rámci důlních škod byla sepsána dohoda s DIAMO, s.p. o vypořádání na částku 36 974,- Kč, tato částka bude poukázána na účet SBD po opravách škod a malování suterénů

  - byl proveden soupis zájemců o dlažbu na balkóny, na základě toho bylo potřebné množství objednáno

  - oprava střechy nebyla zajištěna z důvodu pracovního vytížení zájmové firmy, záležitost je přeložena do jarního období

  - v otázce výměníku byla sjednána schůzka s vedením Biocelu, a.s.

2. Pracovní program představenstva na následující období

- zajistit opravu prasklin na patách domů

## T: březen 2005                                                                                                        Z: Lička

- vymalovat suterény v návaznosti na bod 1

## T: duben 2005                                                                                                 Z: domovníci

- určit formu a výši odměn ve vztahu k bodu 1 a 2 (ke schválení představenstvu)

## T:  leden 2005                                                                              Z: Welser, Hoffmannová

- zajistit informace a reklamu k internetovým stránkám SBD Paskov – nástěnky

T: do konce 2004                                                                                 Z: Siuda, Siuda jun.

- členství ve  Svaz českomoravských bytových družstev, legislativa EU a SBD

T: do konce 2004                                                                                                  Z: Hemza

- převod pozemků pod domy do majetku SBD

T: do konce 2004                                                                                    Z: Welser, Hemza

- jednání na Biocelu, a.s. v otázce výměníku

# T: prosinec                                                                                                            Z: Welser

- oprava střechy

## T: jaro 2005                                                                                               Z: Welser, Lička

- předsedové samospráv provedou soupis stavebních úprav v jednotlivých bytech

T:do konce 2004                                                                             Z: Welser, samosprávy

- zajistit zájemce o úklid v prostoru popelnic

T: leden 2004                                                                                  Z: Welser, samosprávy

- zajistit výběrové řízení na výměnu oken, popř. zateplení

T: leden 2005                                                                                           Z: Welser, Hemza

- předložit rozpočet na výměnu zvonků a elektrického vrátného

## T: leden 2005                                                                                                           Z: Lička

- zjistit nutnost a četnost revizí kouřovodů kotelen

## T: prosinec 2004                                                                                            Z: Kyselovský

- předložit harmonogram a zdůvodnění výluky kotelen po skončení topné sezóny na jaře 2005

## T: leden 2005                                                                                                 Z: Kyselovský

4. Diskuse

Předmětem diskuse byla především výměna oken a zateplení. Prioritní je výměna oken, která jsou v řadě bytových jednotek v havarijním stavu. Další postup bude koordinován v závislosti na předložených nabídkách a kalkulaci v rámci našich možností. Výsledkem by měl být výhodný finanční projekt.

Dalším bodem diskuse byl neustálý nepořádek v okolí popelnic, na kterým se bohužel podílí řada členů družstva. Představenstvo se pokusí zajistit placený úklid (pravděpodobně členem družstva).

5. Usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- předložený program na následující období

Představenstvo schvaluje:

- Dr. Ing. Welserovi odměnu ve výši 1 500,- Kč měsíčně za uplynulé období

Zapsala: p. Garnolová

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva