Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané dne 21.9.2004

Přítomní: Dr.Ing.Welser, Ing.Hemza, p.Lička, p.Siuda, p.Koželuh, p.Moravec, p.Garnolová

p.Hoffmannová, p.Kyselovský

hosté: p. Kawecki, Ing.Kačmář

# Schůze je usnášení schopná

Program:

- Diskuse s hosty

- Kontrola plnění úkolů ze dne 29.6.04

- Pracovní program představenstva předložený předsedou na následující období

- Diskuse

- Usnesení

1. Diskuse s hosty

V úvodu schůze představenstva vysvětlila p. Hoffmannová problematiku vyúčtování tepla a vody za minulé období (dotaz pana Kaweckého). Druhý bod úvodní diskuse se týkal správy internetové sítě (nabídka Ing. Kačmáře). Ing. Kačmář předloží na příštím představenstvu analýzu celé problematiky a návrh nabídky na post správce internetové sítě.

2. Kontrola plnění úkolů ze dne 29.6.04

  - bylo provedeno nové osvětlení domu č. 786, vzhledem k pozitivním ohlasům nájemníků, jednoduchosti ovládání a energetické nenáročnosti bude tento typ osvětlení postupně realizován i v ostatních domech

  - byla provedena rekonstrukce (komplexní výměna) antén a kabelových rozvodů, v následující fázi budou zkontrolovány a proměřeny přípojky v bytech (týká se problémových vertikálních větví)

  - byla vrácena tiskárna družstvu (p. Sýkora neprojevil zájem o odkoupení)

  - byla prošetřena majetková příslušnost výměníku, dle dostupných dokumentů patří Biocelu, a.s.

  - na základě jednání se starostou obce byly natřeno a částečně opraveno vybavení dětského areálu, výměna písku v pískovišti bude provedena na jaře, obecní úřad zapůjčí auto

  - Ing. Hemza informoval představenstvo ve věci „legislativa EU a družstvo“ a o problematice převodu pozemků pod domy do majetku družstva

  - byla projednána problematika důlních škod na DIAMU, s.p., důlní škody byly přiznány a jsou nadále řešeny v kompetenci předsedy

  - byla zpracována dokumentace požární ochrany domů ve smyslu zákona č.133/1985 v platném znění o požární ochraně (PO)

  - byl proveden zápis SBD do obchodního rejstříku

  - proběhlo vyúčtování tepla a vody

3. Pracovní program představenstva předložený předsedou na následující období

1) dokončení vnitřního osvětlení domů

T: říjen                                                                                                                         Z: Lička

2) zakoupení a instalace reflexních tabulek „únikové cesty“ v rámci PO

T: říjen                                                                                                                         Z: Lička

3) projednána možnost levného zakoupení venkovní slinuté dlažby a její položení na balkónech.

T: jaro 2005                                                                                                                 Z: Welser

4) malování suterénu a venkovního soklu bude realizováno na jaře, po vypořádání důlních škod a v souvislosti s dalším programem celkové rekonstrukce domů

## T: jaro 2005                                                                                                                 Z: Welser

5) projednána nabídka p. Plitka na nové nástěnky, nabídka nebyla akceptována pro velikost navržené nástěnky a tím i výše ceny (2 900,- ks)

## T: říjen                                                                                                             Z: Welser, Lička

6) projednána finální verze webových stránek družstva, nutné upravit o správné údaje a doplnit chybějící dokumenty

T: do konce 2004                                                                                       Z: Siuda, Siuda jun.

7) členství ve  Svaz českomoravských bytových družstev, legislativa EU a SBD

T: do konce 2004                                                                                                        Z: Hemza

8) převod pozemků pod domy do majetku SBD

T: do konce 2004                                                                                          Z: Welser, Hemza

9) další postup v otázce výměníku, jednání na Biocelu, a.s.

# T: listopad                                                                                                                   Z: Welser

10) dokončení opravy střechy

T: říjen                                                                                                             Z: Welser, Lička

11) projednána změna účtu u ČSOB, přechod na internetové bankovnictví		      T: září                                                                                     Z: Welser, Lička, Hoffmannová

12) zavedení internetu pro p.Hoffmannovou v souvislosti přechodem na internetové bankovnictví

T: do konce 2004                                                                                             Z: Hoffmannová

13) v souvislosti s nárůstem projevů vandalismu, nepořádku v okolí domů, krádeží a poškozování majetku členů SBD Paskov byla projednána jako jedna z alternativ řešení - zakoupení a instalace kamerového systému.

## T: říjen                                                                                                                      Z: Koželuh

4. Diskuse

Na schůzi představenstva bylo předneseno celkem 24 bodů, z toho 9 bodů nových, programu činnosti představenstva pro následující období. Ke každému bodu se průběžně vyjádřili všichni členové. Dále bylo v diskusi projednáno odstoupení P.Sýkory z postu náhradníka do představenstva na základě dopisu ze dne 6.7.2004. Výměna radiátoru v bytě p. Olejníka (788).

5. Usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

1. předložený program

2. odstoupení p. Sýkory z postu náhradníka do představenstva

3. prodej členských práv Světlany Schmidt MUDr. Heleně Vodvářkové k 31.8.04

Představenstvo schvaluje:

1. rekonstrukci osvětlení chodeb podle návrhu p.Ličky ve všech domech.

2. změnu účtu u ČSOB

3. zřízení internetu pro p. Hoffmannovou

4. výměnu radiátoru v bytě p. Olejníka (realizace domovník 788)

Zapsala: p. Garnolová

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva