Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané dne 26.10.2004

Přítomní: Dr.Ing.Welser, Ing.Hemza, p.Lička, p.Siuda, p.Koželuh, p.Moravec, p.Garnolová

p.Hoffmannová,

hosté: Ing.Kačmář, p.Siuda jun.

# Schůze je usnášení schopná

Program:

- Kontrola plnění úkolů ze dne 21.9.04

- Pracovní program představenstva na následující období

- Diskuse

- Usnesení

1. Kontrola plnění úkolů ze dne 21.9.04

  - bylo provedeno nové osvětlení domu č. 788, rozpracovány jsou domy č. 787, 785

  - byla provedena fáze 2 – proměření vertikálních rozvodů v rámci akce „rekonstrukce antény“, zjištěné a odstraněné závady byly pouze na straně členů družstva

  - byly zakoupeny reflexní tabulky v rámci požární ochrany domů

  - Ing. Hemza projednal postup převodu pozemků pod domy do vlastnictví SBD na okresním úřadu ve Frýdku-Místku

  - byla proplacena faktura za vymalování p. Urbanové, částka bude refakturována firmě Český Mobil

  - přiznaná částka v rámci důlních škod činí prozatím cca 36 974, 50,- Kč

  - byly opraveny škody na zateplení domů, včetně nástřiku siluet dravců

  - bylo provedeno připojení p.Hoffmannové k internetové síti v souvislosti s přechodem na internetové bankovnictví

  - byla uzavřena smlouva s ČSOB ohledně nového běžného účtu SBD, byl založen termínovaný účet pro výhodnější deponování členských vkladů

  - p. Koželuh zajistil nabídku kamerového systému pro monitorování majetku SBD

2. Pracovní program představenstva na následující období

1) dokončení vnitřního osvětlení domů

T: listopad                                                                                                                     Z: Lička

2) instalace reflexních tabulek „únikové cesty“ v rámci PO

T: listopad                                                                                                                     Z: Lička

3) malování suterénu a venkovního soklu bude realizováno na jaře, po vypořádání důlních škod a v souvislosti s dalším programem celkové rekonstrukce domů

## T: jaro 2005                                                                                                                 Z: Welser

4) zajistit informace a reklamu k internetovým stránkám SBD Paskov - nástěnky

T: do konce 2004                                                                                       Z: Siuda, Siuda jun.

5) členství ve  Svaz českomoravských bytových družstev, legislativa EU a SBD

T: do konce 2004                                                                                                        Z: Hemza

6) převod pozemků pod domy do majetku SBD

T: do konce 2004                                                                                          Z: Welser, Hemza

7) další postup v otázce výměníku, jednání na Biocelu, a.s.

# T: listopad                                                                                                                   Z: Welser

8) dokončení opravy střechy

## T: listopad                                                                                                       Z: Welser, Lička

9) předsedové samospráv provedou soupis stavebních úprav v jednotlivých bytech

T:do konce 2004                                                                                   Z: Welser, samosprávy

10) předsedové samospráv provedou soupis zájemců o položení dlažby na balkónech

T: listopad                                                                                             Z: Welser, samosprávy

11) odměna p. Siudovi jun. za zhotovení internetových stránek družstva

T:do konce 2004                                                                                             Z: Hoffmannová

4. Diskuse

Předmětem diskuse byla zejména problematika správy internetové sítě v mezích SBD. Ing. Kačmář předložil návrh v této věci (viz usnesení). Dále byla řešena možnost položení dlažby na balkónech a finanční účast SBD na této akci (definitiva příští představenstvo na základě skutečného zájmu). V diskusi byly rovněž projednány: kamerový systém, investiční a finančně náročné ostatní akce příštího roku (zateplení, výměna oken, rekonstrukce výtahů atp.)

5. Usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- předložený program na následující období

- proplacení faktury za malování p. Urbanové

Představenstvo schvaluje:

- Ing. Kačmáře do funkce správce internetové sítě, odměňování za tuto činnost bude realizováno dle výkazu provedené práce příslušnou formou

- odměnu ve výši 1 000,- Kč za internetové stránky SBD panu Siudovi jun.

Zapsala: p. Garnolová

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva