Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané dne 29.6.2004

Přítomní: Dr.Ing.Welser, Ing.Hemza, p.Lička, p.Siuda, p.Koželuh, p.Moravec, p.Garnolová

p.Hoffmannová, p.Siuda jun., p.Kyselovský

# Schůze je usnášení schopná

Program:

- Plnění úkolů předložených předsedou SBD

- Diskuse

- Usnesení

1/1 Návrh nabídky  p.Ličky  na  osvětlení chodeb domů, předložení cenové nabídky na jeden vchod, celková suma na všechny domy, p.Lička provede zkušebně  práci na jednom domě (č.786)

T: září                                                                                                                            Z: Lička

1/2 Řešení měsíčních paušálů p.Lička a p.Kyselovský, návrh p.Ličkovi 4 000,- Kč – dohoda o zajišťování elektroúdržby a zprostředkování služeb souvisejících se správou nemovitostí SBD Paskov. P.Kyselovký - seznámení představenstva se vším, co práce kolem plynových kotlů obnáší, návrh 4 000,- Kč měsíčně.

T: červenec                                                                                      Z: Welser, p. Hoffmanová

1/3 Byla řešena nutnost provést v letních měsících  pořádek v agendě družstva.

T: 31.8.04                                                                                                       Z: představenstvo

1/4 Prodej tiskárny ve vlastnictví SBD p.Sýkorovi, druhá varianta vrácení zpět družstvu        T: 31.7.04                                                                                                      Z: p.Hoffmannová

1/5 Dořešení problému zatékání vody do bytu paní Urbanové, SBD proplatí výlohy na malování

T: 31.7.04                                                                                                      Z: p.Hoffmannová

1/6 Špatný stav antén, je nutná rekonstrukce – výběrové řízení

T: 31.8.04                                                                                                    Z: Welser, Koželuh

1/7 navázat kontakty na Svaz českomoravských bytových družstev, zajistit informace ve vztahu k legislativě EU

T: 31.8.04                                                                                                                    Z: Hemza

1/8 návrhy každého člena představenstva k řešení problémů družstva, návrhy na nápravy, nápady

T: příští představenstvo

1/9 otázka chátrajícího výměníku, předseda prošetří situaci majetkových vztahů SBD v. Biocel

T: 31.8.04                                                                                                                     Z: Welser

1/10 problematika bezplatného převodu pozemků pod domy

T: 31.8.04                                                                                                                     Z: Hemza

1/11 návrh na zhotovení nových nástěnek s transparentním krytem (sklo, plexisklo) do jednotlivých vchodů

T: 31.8.04                                                                                                               Z: domovníci

1/12 finanční ohodnocení p.Siudy Daniela za vedení webových stránek

T: září                                                                                                             Z: p.Hoffmanová

1/13 domovníci upozorní nájemníky na nezbytnost odstranění hořlavých, či jiných škodlivých látek ze sklepů dle stanov družstva

T: neprodleně                                                                                                       Z: domovníci

1/14 zapsání nových členů představenstva do obchodního rejstříku a vyřešení podpisových vzorů u ČSOB  bude provedeno po dořešení všech formalit a po doručení  všech potřebných dokladů

T: 31.7.04                                                                                                        Z: p.Hoffmanová

1/15 nátěry balkónu budou probíhat v jarních měsících roku 2005,  budou řešeny přes domovníky a domovní samosprávy, kdo nutně potřebuje balkón natřít ještě letos,nahlásí to domovníkovi

1/16 obecní úřad bude požádán o opravu pískoviště a houpaček za domem 786

# T: 31.8.04                                                                                                                     Z: Welser

1/17 představenstvem byly navrženy finanční náhrady spojené s funkcí předsedy – měsíčně plat 5 000,- Kč a měsíční odměna 1 500,- Kč (podléhá schválení představenstvem). Představenstvo rozhodlo přiznat paušální částku 500,- Kč měsíčně soukromého telefonu . K této částce došlo kalkulací telefonních hovorů, kdy předseda zastupuje v jednání s dodavateli a úřady SBD Paskov. Jedná se ponejvíc o: Obecní úřad, Okresní úřad, Finanční úřad, Katastrální úřad, Policie ČR, Biocel Paskov, ISSA Ostrava, SME, SM VAK, Severomoravské plynárny, Diamo Ostrava, ČSOB, a.s., VIPA aj.

2. Diskuse

Na schůzi představenstva bylo předneseno celkem 32 bodů programu činnosti představenstva pro následující období. Ke každému bodu se průběžně vyjádřili všichni členové.

3. Usnesení

Představenstvo schvaluje:

1. rekonstrukci osvětlení chodeb podle návrhu p.Ličky v bloku 786.

2. měsíční paušály p.Lička – správce budov ve výši 4 000 Kč, p.Kyselovský – správce kotelen všech bloků ve výši 4 000Kč.

3. schválení platu p.Dr.Ing. Welserovi dle předložených návrhů viz bod 1/17.

Zapsala: p. Garnolová

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva