Zápis z mimořádné schůze představenstva SBD Paskov konané dne 3. května 2005 – vstupní jednání s Fy Doležal

Přítomní: Dr.Ing. Welser, Ing. Hemza, p. Koželuh, p. Siuda, p. Garnolová, p. Lička

Omluveni: p. Moravec

Hosté: p. Doležal,  p. Krybus

Schůze je usnášení schopná.

Program:

- jednání s firmou Doležal – výměna oken

- úvěrování výměny oken

- diskuse – běžný chod družstva

- Na schůzi představenstva byl přizván p. Doležal a p. Krybus z důvodu projednání potřebných náležitostí  týkajících se provedení výměny oken. Majitel firmy p.Doležal byl představenstvem požádán, aby do týdne předložil firemní doklady, se kterými se musí představenstvo seznámit před uzavřením smlouvy . P. Doležal s tím souhlasil, v průběhu příštího týdne  požadované doklady předloží. Dále byl projednán způsob financování celé akce. Vše bude součástí smlouvy. Na veškeré požadavky představenstva ve věci financování p. Doležal  přistoupil (neplatíme zálohu, fakturace bude prováděna na základě předání jednotlivých objektů). Současně byl představen p. Krybus, který bude veškeré práce řídit. Představenstvu bylo doporučeno svolání všech nájemníků na domovní schůzi, kde jim bude zástupci firmy Doležal vysvětlen postup prací a případné dotazy.

.

- Projednávala se otázka úvěru, možnosti pro družstvo nejvýhodnější – výše úroků, rychlost vyřízení, požadavky banky. Protože se některá jednání, zvlášť na úřadech, protáhla, budou i zahájení prací asi o 14 dní opožděno. Předpokládaný termín zahájení prací je 2. týden 6/2005.

  - řešena otázka pískoviště, úprava a dovoz štěrku a písku.

  - reklamace na dveře u firmy Kovář ze dne 22.4.2005 nebyla akceptována, firma bude vyzvána k opravě dveří doporučeným dopisem

  - opětovně zatéká na střeše domu č. 788, bude kontaktován p. Vrónka

Zapsala: p. Garnolová

Dr. Ing. Petr Welser

předseda představenstva