Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 4. října 2005

Přítomní: Dr.Ing. Welser, Ing. Hemza, PhD., p. Lička, p. Siuda, p. Koželuh, p. Garnolová, p. Moravec

Hosté: p.Hoffmannová, p.Siuda ml., p.Kyselovský

Schůze je usnášení schopná.

Program:

1.Kontrola plnění úkolů ze dne 6.9.05

2.Diskuse

3.Úkoly na následující období

4.Usnesení

- Kontrola plnění úkolů

- Dodatkem byla prodloužena smlouva o pronájmu výměníku, a to do 31.10.2005

- P. Hatlák zahájil se svými pracovníky dne 12.9.2005 pokládání dlažby, instalaci parapetů, zapravení venkovních špalet a další opravy v bytech či na domech SBD. Práce jsou prováděny dle stanoveného harmonogramu a na drobné výjimky nevznikají organizační problémy. Uvedené práce mají být hotovy do konce 1.dekády října.

- Správcem kotelen předložen návrh na výměnu horizontálních rozvodů vody, který obsahuje jak pracovní postup, tak návrh na výběr dodavatele – p. Slaninka, materiál si obstará SBD, p. Kyselovský dále vyhotovil krytku na průduchový komín v ceně 1250,- Kč a předložil návrh na výrobu zbývajících krytek

- Proběhla oprava střech na domech č.p. 785, 786, 788

- Úkol „Malování suterénů“ byl přeložen do jarního období 2006, v předstihu budou vyměněny a zednicky zapraveny suterénní okna

2.  Diskuse

- diskutována byla zejména problematika výměny rozvodů, krytí halogenových světel, nutnost zakoupení vysavače do kotelen, krytky na průduchové komíny a příslušná legislativa ke kotelnám

- dále byl prodiskutován průběh a zajištění položení dlažby atp., v rámci diskuse byla projednána a navržena ke schválení varianta proplacení nákladů na pořízení vnitřního parapetu. Částka byla stanovena na základě údajů p. Hatláka na 300,- Kč.

- diskutována byla problematika nepořádku ve vchodě 785 – přednesl p. Siuda, není v silách představenstva řešit nekázeň (navíc nepostižitelnou) v jednotlivých domech SBD, k tomuto účelu jsou zřízeny domovní samosprávy

- rekonstrukce bytového jádra – p. Blažek/č.p. 787

3.  Úkoly na následující období

1) oprava rozbitých oken výměníku

T: 15.10.05                                                                                                                     Z: Lička

2) oprava pláště zateplení před nastupující zimou

T: 31.10.05                                                                                                                   Z: Welser

3) účast na semináři SBD FM – problematika výtahů

T: 26.10.05                                                                                                                     Z: Lička

4) připravit definitivní návrh realizace opravy a výměny rozvodů vody – zadání panu

Slaninkovi, nákup materiálu apod.

T: 31.10.05                                                                                                           Z: Kyselovský

5) výběr poplatku 1000,- Kč á byt za položení dlažby

T: 31.10.05                                                                                                       Z: Hoffmannová

6) uzavření smlouvy – čištění komínových průduchů, revize

T: 31.10.05                                                                                             Z: Welser, Kyselovský

7) reklamace dveří č.p. 788

## T: 15.10.05                                                                                                                  Z: Welser

8) zhotovit krytky komínových průduchů, finanční krytí akce

T: 31.10.05                                                                                 Z: Kyselovský,  Hoffmannová

9) požární revize

T: 15.10.05                                                                                                                     Z: Lička

10) proplatit částku 300,- Kč těm, kteří si koupili vnitřní parapet z vlastních prostředků

T: 31.10.05                                                                                                       Z: Hoffmannová

4.  Usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- předložený program na následující období

Představenstvo schvaluje:

- výběr p. Slaninky pro výměnu horizontálních rozvodů

- zhotovení nových průduchů u kotelen p. Kyselovským v hodnotě 1250,- Kč/1 ks

- zakoupení vysavače pro kotelny

- rekonstrukci bytového jádra p. Blažek/dům č.p. 787

Zapsala: p. Garnolová

………………………..

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva