Zápis z mimořádné schůze představenstva SBD Paskov konané dne 8.3. 2005

Přítomní: Dr.Ing.Welser, Ing.Hemza, p.Lička, p.Siuda, p.Koželuh, p.Garnolová, p.Moravec

p. Hoffmannová

Hosté: p. Siuda jun., p. Kyselovský

# Schůze je usnášení schopná

Program:

- Výběrové řízení – výměna oken

- Úkoly ve vztahu k užšímu výběru

- Diskuse

- Usnesení

1. Výběrové řízení – výměna oken

  - Předseda informoval představenstvo o probíhajícím výběrovém řízení. Ve výběru nejvhodnější nabídky bylo osloveno 17 firem. Z tohoto počtu reagovalo na poptávku 11 firem, z toho 2 firmy odstoupily. Nabídku podalo 9 firem v různé cenové i kvalitativní relaci. Podmínky výběrového řízení byly maximálně zjednodušeny, tak aby nabídky byly co nejprůhlednější. Hodnocena byla především celková cena (při splnění podmínek zadání), která zahrnovala:

výměnu oken a parapetů

příslušné práce - demontáž, montáž, zednické zapravení, likvidace odpadů

  - Na základě předložených nabídek bylo do tzv. užšího výběru vybráno 5 firem, jejichž cenová nabídka odpovídala současným možnostem SBD Paskov a zároveň byla zajištěna požadovaná kvalita a schopnost firmy realizovat zakázku bez komplikací.

  - Vybraným 5 firmám budou zaslány podmínky užšího výběru. Zároveň budou fyzicky ověřeny reference firem, přímo „in situ“.

  - Pro zajištění financování celé akce bude provedena:

    - restrukturalizace financí SBD

    - zjištění možnosti úvěrování akce

    - zjištění možnosti participace firmy na financování akce

  - Za účelem realizace kroků k zajištění celé akce bude v nejbližší době svolána schůze delegátů

  - Výsledky výběrového řízení budou zpřístupněny členům družstva až po ukončení výběru, a to z důvodu zachování rovných podmínek pro všechny účastníky (zápis z představenstva je přístupný na internetových stránkách!)

2. Úkoly ve vztahu k užšímu výběru

- zajistit zadání užšího výběru a doručit jej postupujícím firmám

## T:  březen 2005                                                                                                     Z: Welser

- ověřit reference firem, návštěva realizovaných akcí

## T:  březen, počátek dubna 2005                                                                          Z: Welser

- příprava schůze delegátů, termín

## T:  březen                                                                                     Z: Welser, Hoffmannová

- zajistit pronájem výměníku k realizaci zakázky

## T:  duben 2005                                                                                                      Z: Welser

3. Diskuse, užší výběr

Diskuse byla věnována problematice výměny oken a s tím souvisejících náležitostí. V závěru diskuse byl proveden užší výběr z podaných nabídek. Vybráno bylo 5 firem

4. Usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- předložený harmonogram realizace výměny oken

Představenstvo schvaluje:

- svolání schůze delegátů v nejbližším možném termínu

- restrukturalizaci financí SBD (podléhá schválení schůze delegátů)

- výběr 5 firem na základě podaných nabídek

Zapsala: p. Garnolová

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva