# Zápis ze schůze představenstva SBD PASKOV, konané dne 10.5.2005

Přítomní: Dr.Ing. Welser, Ing.Hemza, p.Lička, p.Koželuh, p.Moravec, p.Garnolová

Schůze je usnášení schopná.

Program:

1.Kontrola plnění úkolů

2.Úkoly na následující období (akce výměna oken)

1.Kontrola plnění úkolů ze dne 19.4. a 3.5. 2005

- je připravena smlouva s p. Doležalem (jako fyzickou osobou), termín podpisu smlouvu příští týden

- je podána žádost o úvěr na profinancování akce, průběžně jsou plněny podmínky stanovené bankou – ČS, a.s. pobočka Karviná

- byla podepsána smlouva na pronájem výměníku, dne 21.4.2005, a to na období 5-7/2005 za 1000,- Kč á měsíc

- proběhla revize elektroinstalace v kotelnách

- byla zaslána reklamace vstupních dveří firmě Kovář - doporučeně

2.Úkoly na následující období

- podpis smlouvy na výměnu oken

## T: 20.5.2005                                                                                             Z: Welser, Hemza

- získání garance na zisk úvěru (jasně definované podmínky, oficiálně zaslané do našich rukou)

## T: do podpisu smlouvy                                                                                         Z: Welser

- stavební ohláška

## T: 20.5.2005                                                                                             Z: Welser, Hemza

- splnit položky, nutné k získání úvěru

## T: červen 2005                                                               Z: Welser, Hemza, Hoffmannová

- dovoz nového písku do dětského areálu

## T: květen                                                                                                                  Z: Lička

Zapsala: p. Garnolová

Dr. Ing. Petr Welser

předseda představenstva