Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané dne 22.2. 2005

Přítomní: Dr.Ing.Welser, Ing.Hemza, p.Lička, p.Siuda, p.Koželuh, p.Garnolová,

p. Hoffmannová

Hosté: Ing. Dirgasová, p. Siuda jun.

# Schůze je usnášení schopná

Program:

- Kontrola plnění úkolů ze dne 18.1.05

- Pracovní program představenstva na následující období

- Diskuse

- Usnesení

1. Kontrola plnění úkolů ze dne 18.1.05

  - p. Lička zahájil opravu prasklin v suterénech, v návaznosti nastoupí malování, které zajistí domovníci

  - v rámci výměny oken na našich domech bylo osloveno 17 firem, z toho 9 firem již na poptávku reagovalo. Užší výběr firem bude proveden na představenstvu dne 8.3. 2005. S vybranými firmami bude nadále jednáno o ceně, kvalitě, financování a o co nejoptimálnější realizaci nabídky

  - schválená výměna zvonků bude provedena s menšími stavebními úpravami vchodů

  - p. Kyselovský detailně informoval představenstvo o problematice kotelen, z informace vyplynula kontinuita revizí, plánovaných oprav a nutných nákupů pro nekomplikovaný provoz kotelen

  - úklid prostoru popelnic zůstává záležitostí SBD, prosincový úklid provedl OÚ Paskov omylem. Úklid okolí popelnic bude zabezpečen p. Šigutem jun.

2. Pracovní program představenstva na následující období

- zajistit opravu prasklin na patách domů

## T:  březen 2005                                                                                                       Z: Lička

- vymalovat suterény v návaznosti na bod 1

## T:  duben 2005                                                                                                Z: domovníci

- určit formu a výši odměn ve vztahu k bodu 1 a 2 (ke schválení představenstvu v únoru)

## T:  do představenstva                                                                 Z: Welser, Hoffmannová

- zajistit informace a reklamu k internetovým stránkám SBD Paskov – nástěnky

T:  do vyhotovení nových nástěnek                                                   Z: Siuda, Siuda jun.

- členství ve  Svazu českomoravských bytových družstev, legislativa EU a SBD

T:  duben 2005                                                                                                      Z: Hemza

- oprava střechy

## T:  jaro 2005                                                                                              Z: Welser, Lička

- zajistit nejvýhodnější nabídku na výměnu oken, popř. zateplení

T:  únor - březen 2005                                                                            Z: Welser, Hemza

- zajistit garanční prohlídku kouřovodů kotelen, výměnu zpětných ventilů

## T: březen 2005                                                                                               Z: Kyselovský

- zajistit revizi elektrických zařízení kotelen

## T: duben 2005                                                                                    Z: Kyselovský, Lička

- ve vztahu k datu převodu pozemků do vlastnictví SBD zajistit platbu daně z nemovitosti

## T: dle data převodu                                                                                  Z: Hoffmannová

- drobné opravy schodišť – pryžové obložení schodů a zábradlí

## T: únor 2005                                                                                                   Z: domovníci

- nové nástěnky + nové lavičky (pro dětský areál za domy) – nabídka p. Plitko

## T: do představenstva                                                                                           Z: Welser

- vyúčtování tepla a vody

## T: duben 2005                                                                                           Z: Hoffmannová

- roční uzávěrka + struktura financí SBD

## T: do 31.3.2005, předběžně do představenstva                                      Z: Hoffmannová

- výměna zvonků u vchodových dveří všech domů

## T:  březen 2005                                                                                                       Z: Lička

- smlouva s p. Šigutem na úklid popelnic

## T: do představenstva                                                                                Z: Hoffmannová

4. Diskuse

Diskuse byla věnována zejména problematice výměny oken. Od řady firem byly předloženy konkrétní nabídky, které lze profinancovat i v rámci jednoho roku (s uplatněním restrukturalizace financí SBD a s využitím vhodně nastaveného úvěru). K této problematice je svoláno mimořádně představenstvo na úterý 8.3.05 – 18.30. Vzhledem k závažnosti celé akce bude netradičně dříve svolána schůze delegátů.

V diskusi byla dále řešena problematika jednání členů družstva (nájemníků) v případě poruchy dodávek energií, tepla, vody atp. Na nástěnky budou umístěny jednoznačné návody + kontaktní telefonní čísla.

P. Hoffmannová informovala o vyúčtování tepla a vody a stavu hospodaření SBD.

Projednána byla i nutnost zabezpečení místnosti SBD alarmem.

5. Usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- předložený program na následující období

Představenstvo schvaluje:

- odměnu ve výši 500,- Kč měsíčně p. Šigutovi, jun. za úklid prostoru popelnic

- instalaci alarmu do místnosti SBD

Zapsala: p. Garnolová

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva