Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 28.června 2005

Přítomní: Dr.Ing. Welser, Ing. Hemza, p. Lička, p. Moravec, p. Koželuh, p. Garnolová

Schůze je usnášení schopná.

Program:

1.Kontrola plnění úkolů

2.Výměny oken-průběh

3.Diskuse

4.Úkoly na následující období

5.Usnesení

1.Kontrola plnění úkolů ze dne 10.5., 17.5. a 24.5.

- dne 17.5. byla podepsána smlouva s p. Doležalem, jakožto fyzickou osobou (lze podepsat na Okna-Doležal, s.r.o. po doplnění předmětu podnikání)

- dne 19.5. byla provedena a zaevidována ohláška stavební prací na OÚ Paskov

- průběžně jsou kompletovány materiály pro úvěrovou smlouvu

- dne 11.6. byl předán výměník firmě Doležal

- dne 16.6. byl získán znalecký posudek – ocenění nemovitostí SBD Paskov, nutný pro úvěr, autorem p. Ing. Radim Cechel

- byl dovezen písek na pískoviště

- byla dokončena renovace vstupních dveří 785, 786, 787, 788 a s tím spojená výměna zvonků za moderní variantu

- 27.6. byl předán a převzat první dům č. 788, jako definitivně ukončený, k firmě Doležal bude nasměrována první splátka ve výši 1 050 000,- Kč z vlastních prostředků

2.Výměna oken

Činnost představenstva se většinou zaměřuje na probíhající výměny oken, řešení jednotlivých problémů a reklamací, dohled na provedenou práci, předávání  domů po ukončení prací a zajištění úvěru. Akce zatím probíhá bez komplikací, výjimkou byly první byty v 788 – a to především pro problémy s technologií Illbruck, tento problém byl pracovníky firmy vyřešen.

3.Diskuse

- v diskusi (mimo výměnu oken) představenstvo projednalo rostoucí vandalismus na sídlišti, ničení a poškozování družstevního majetku , poškrábané zdi , zničené dveře, znečištěné výtahy - většinou dětmi ve věku 13-15 let, představenstvo přijme odpovídající opatření, zakotvené v legislativě ČR

- projednáno bylo dále navýšení paušální úhrady telefonu předsedovi představenstva v období 1-6/2005, v době výměny oken (500,- → 1 000,- Kč) a odměny předsedy představenstva za uvedené období ve výši  1 500,- měsíčně.

- dále byla projednána situace u popelnic, bude objednán kontejner pro odpady spojené s renovací bytových jednotek, p. Šigutovi jun. je navrženo  navýšení odměny za úklid popelnic na 1 000,- Kč měsíčně v období 6-8/2005

4.Úkoly na následující období

- podpis úvěrové smlouvy a smluv s tím souvisejících u ČS, a..s. v Karviné

## T: 15.7.2005                                                                                             Z: Welser, Hemza

- dořešit položení dlažby, je jasné, že není možno tuto akci spojit s výměnou oken, tak jak to bylo původně míněno, vše směřuje k výběrovému řízení

## T: 31.8.2005                                                                                                           Z: Welser

- koordinace průběhu výměny oken, spolupráce s Fa Doležal

## T: úkol stálý                                                                                Z: Welser, Hemza, Lička

- odzkoušení provozu kamerového systému – monitoringu okolí domů SBD Paskov

## T: 31.8.2005                                                                                                            Z: Lička

5.Usnesení

představenstvo schvaluje:

- převedení první splátky ve výši 1 050 000,- firmě Doležal za výměnu oken v domě č.p. 788

- odměny předsedovi představenstva ve výši 1 500,- měsíčně za období 1-6/2005

- navýšení paušálního hrazení telefonu z 500,- na 1 000,- Kč měsíčně za období 1-6/2005 (zejména ČS, a.s. Karviná, Fa OKNA-Doležal s.r.o., ČSOB a.s. Ostrava, Ing. Cechel, KÚ Frýdek-Místek, OÚ Paskov, ostatní úřady, firmy, které se zúčastnily výběrového řízení a koordinace mezi členy představenstva)

- p. Šigutovi, jun. částku 1 000,- měsíčně za úklid popelnic v období 6-8/2005

- dohodu o provedení práce ve výši 10 000,- pro Ing. Hemzu v souvislosti s pořízením úvěru a dalšími pracemi, které souvisí s výměnou oken

Zapsala: p. Garnolová

Dr. Ing. Petr Welser

předseda představenstva