Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 4. dubna 2006

Přítomní: Dr.Ing. Welser, Ing. Hemza, PhD., p. Koželuh, p. Garnolová, p. Moravec, p. Siuda,  p. Lička

Hosté: p. Hoffmannová, p. Siuda jun., p. Kyselovský

Schůze je usnášení schopná.

Program:

1.Kontrola plnění úkolů ze dne 21.3.06

2.Úkoly na následující období

3.Diskuse

4.Usnesení

- Kontrola plnění úkolů

- Byla rekonstruována vstupní hala domu č.p. 786

- Byla zjištěna cenová kalkulace horizontálních rozvodů vody

- Podmínky úvěru u ČSOB byly zajištěny a shledány výhodnými

- Střechy byly shledány v relativně dobrém stavu, lokální zatékání je přes odvětrávací průduchy – rekognoskaci stavu zajistil p. Lička

- p. Lička projednal a zjistil podmínky internetového spojení přes Telecom

- p. Lička prověřil podmínky cejchování vodoměrů

2.  Úkoly na následující období

1) dokončení rekonstrukce vstupních hal

T: 9.5.06                                                                                                                       Z: Welser

2) zajištění jarní brigády

T: 22.4.06                                                                                           Z: Welser, Hoffmannová

3) stav radiátorů – dimenzování, situace před výměnou oken, nyní, v případě zateplení pláště budov

T: 30.6.06                                                                                    Z: Welser, Lička, Kyselovský

3.  Diskuse

- Základním bodem diskuse byla finanční situace SBD Paskov, zprávu přednesla účetní p. Hoffmannová

- Úvěrování zateplení a rekonstrukce výtahů – výhodná nabídka ČSOB Frýdek-Místek, upřesněná nabídka projednána, zateplování a ostatní rekonstrukce z důvodu financí přeloženy do r. 2007

- Jarní úklid, stanovena osnova a termín 22.4.2006, 9.00

- Byla projednána žádost manželů Kovářových o náhradu škod způsobených v zimním období (zatékání, plísně), z uvedených důvodů bylo nutné provést zednické práce, likvidaci plísní a malování. Dále byla projednána nutnost opravy venkovního pláště na lokalitě.

4.  Usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- předložený program a úkoly na následující období

Představenstvo schvaluje:

- dokončení rekonstrukce vstupních hal domů 788 a 785

- přeložení ostatních akcí do roku 2007

- úhradu nákladů ve výši 4 000,- Kč manželům Kovářovým, bytem č.22/č.p.785

Zapsala: p. Garnolová

…………………………..

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva