Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 10. ledna 2006

Přítomní: Dr. Ing. Welser, Ing. Hemza, PhD., p. Lička, p. Siuda, p. Koželuh, p. Garnolová,

p. Moravec

Hosté: p.Siuda ml.

Schůze je usnášení schopná.

Program:

1.Kontrola plnění úkolů ze dne 8.11.05

2.Úkoly na následující období

3.Diskuse

4.Usnesení

- Kontrola plnění úkolů

- Byla zajištěna nabídka firmy OTIS na komplexní nebo částečnou rekonstrukci výtahů

- Byla dokončena akce dlažba výběrem 1000,- Kč

- Byla zajištěna záruční oprava předních i zadních dveří domu č.p. 788 – provedeno v zákonném termínu reklamace firmou Kovář

- Byl provedena výplata částky 300,- Kč z fondu oprav za realizaci vnitřních parapetů za prostředky členů družstva

- Probíhá výběr firmy pro výměnu horizontálních rozvodů

- Proběhla kontrola plynových čidel kotelen – v pořádku

- Byl dořešen smluvní vztah s plynárnami

2.  Úkoly na následující období

1) reklamace oken vůči Fa OKNA Doležal, s.r.o., vyhotovení databáze nutných oprav či jiných nedostatků

T: 31.1.06                                                                                                                     Z: Welser

2) cenová kalkulace horizontálních rozvodů vody

T: 31.1.06                                                                                                  Z: Kyselovský, Lička

3) informace k renovaci výtahů

T: 31.1.06                                                                                                                       Z: Lička

4) zateplení vstupní haly domu č.786, položení dlažby, celková renovace – poslouží jako kritérium pro úpravu ostatních vstupních hal (785, 787, 788)

T: 28.2.06                                                                                                                     Z: Welser

5) uzavření smluvního vztahu k bodu 4

T: 28.2.06                                                                                                                     Z: Welser

6) účetní uzávěrka, vyúčtování tepla

T: 31.3.06                                                                                                         Z: Hoffmannová

7) uzavření smlouvy – čištění komínových průduchů, revize

T: 31.3.06                                                                                               Z: Welser, Kyselovský

3.  Diskuse

- Byla projednána opatření pro následující období ve vztahu ke sněhovým kalamitám, tj. zejména zajištění odklizu sněhu. Konstatována byla neochota (a naopak iniciativa) družstevníků při likvidaci následků kalamity. Na příští zimní období musí být zajištěna služba pro případ sněhových kalamit.

- Vandalismus a rušení nočního klidu v okolí domů SBD Paskov jsou monitorovány a vůči zpravidla mladistvým pachatelům budou uplatněny přísné sankce

- Upozornění na uzamykání sklepních prostor

- Rekonstrukce, resp. zateplení a dlažba vstupních hal

4.  Usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- předložený program a úkoly na následující období

Představenstvo schvaluje:

- překročení limitu v pokladně za 12/2005

- stavební úpravy v bytě p. Lofítka – byt č. 19/786

- stavební úpravy v bytě manželů Kovářových – byt č. 22/785

- rekonstrukci vstupní haly domu č.p. 786 – zedníci p. Hatláka

Zapsala: p. Garnolová

…………………………..

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva