Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 19. září 2006

Přítomní: Dr.Ing. Welser, Ing. Hemza, Ph.D., p. Koželuh, p. Garnolová, p. Lička, p. Siuda,

Omluven: p. Moravec

Hosté: p. Stibor – Firma Výtahy Ostrava, p. Kyselovský

Schůze je usnášení schopná.

Program:

1.Výběr firmy pro rekonstrukci výtahů

2.Diskuse

3.Usnesení

1.  Výběr firmy pro rekonstrukci výtahů

Schůze představenstva byla věnována problematice rekonstrukce výtahů. V rámci toho byly zajištěny celkem 2 nabídky od firem Výtahy Ostrava a OTIS. Pro realizaci zakázky byla z technických i finančních důvodů vybrána firma Výtahy Ostrava, s.r.o., která mj. zajišťuje měsíční kontroly a servis výtahů. Tato firma navíc zdarma poskytla náhradní rozvaděč pro výtah v domě č.p. 786 a je tak zajištěn jeho provoz do doby než bude provedena elektro- rekonstrukce.

Rovněž byly stanoveny jednotlivé etapy rekonstrukce, a to:

- elektro 785/786 v r. 4.Q./2006

- elektro 787/788 v r. 1.Q./2007

- kompletní rekonstrukce všechny výtahy přelom 2007/2008

Etapy jsou definovány zejména ve vztahu k finančním možnostem SBD.

2.  Diskuze

V diskuzi byla projednána podzimní brigáda na úklid okolí domů – termín bude upřesněn na další schůzi, pravděpodobně bude směřován na přelom 10/11 2006.

Dále byla projednána vytíženost domovníků po opakovaných stížnostech. Funkce domovníka zůstane jistě zachována, nicméně bude vstoupeno do systému odměňování, a to formou nových smluv (od nového roku) s novým systémem odměňování na základě skutečně provedené práce. Problematika bude dořešena na příští schůzi.

Na účet SBD byla zaslána částka 36 974,- Kč jako náhrada za opravy důlních škod.

Projednána byla žádost p. Trubiniho o povolení stavebních úprav.

Projednány byly zrušení a vznik členství v bytech č.3 a č.18/č.787.

3.  Usnesení

Představenstvo schvaluje:

- výběr firmy Výtahy Ostrava, s.r.o. pro kompletní rekonstrukci výtahů

- jednotlivé etapy rekonstrukce výtahů

- stavební úpravy v bytě p. Trubiniho č.19/788

Představenstvo bere na vědomí:

- zrušení členství Golková Lenka byt č.3/787, Dědek Tomáš byt č.18/787

- vznik členství Dyba Petr byt č.3/787, Rumian Libor byt č.18/787

Zapsala: p. Garnolová

…………………………..

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva