Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 21. února 2006

Přítomní: Dr. Ing. Welser, Ing. Hemza, PhD., p. Lička, p. Siuda, p. Garnolová,

Omluveni: p. Moravec, p. Koželuh

Schůze je usnášení schopná.

Program:

1.Kontrola plnění úkolů ze dne 10.1.06

2.Úkoly na následující období

3.Diskuse

4.Usnesení

- Kontrola plnění úkolů

- Byla provedena reklamace oken u Fa OKNA Doležal, s.r.o., za tímto účelem byla vyhotovena souhrnná databáze závad

- Byla podána informace k provozu a renovaci výtahů, provedena revize, v současnosti stav výtahů uspokojivý a výtahy jsou provozuschopné, příští revize v r. 2008

- Bylo provedeno zateplení a rekonstrukce vstupní haly domu č. 786

- Byla vyhotovena smlouva s p. Hatlákem na zateplování a rekonstrukci vstupních hal s platností do konce r. 2006, realizace podle stavu financí

- Nadále probíhá výběr firmy pro výměnu horizontálních rozvodů

- Proběhlo vyúčtování tepla a vody

- Byla sjednána oprava obecního osvětlení v areálu našich domů

2.  Úkoly na následující období

1) účast na jednání v rámci programu Panel a o možnosti úvěrování rekonstrukce panelových domů na půdě ČSOB Frýdek-Místek

T: 15.3.06                                                                                                                     Z: Welser

2) cenová kalkulace horizontálních rozvodů vody

T: 31.3.06                                                                                                  Z: Kyselovský, Lička

3) příprava výběrového řízení na zateplení objektů

T: 30.4.06                                                                                                                     Z: Welser

4) zateplení vstupní haly domu č.787, položení dlažby, celková renovace

T: 15.3.06                                                                                                                     Z: Welser

5) podpis smluvního vztahu k bodu 4

T: 31.3.06                                                                                                                     Z: Welser

6) účetní uzávěrka, vyúčtování tepla

T: 31.3.06                                                                                                         Z: Hoffmannová

7) uzavření smlouvy – čištění komínových průduchů, revize

T: 31.3.06                                                                                               Z: Welser, Kyselovský

8) reklamace a řešení stavu střech domů

T: 30.4.06                                                                                                                       Z: Lička

9) internet – náhradní řešení, zvážit možnosti

T: 30.4.06                                                                                                                       Z: Lička

10) dořešit správu internetové sítě

T: 15.3.06                                                                                                                     Z: Welser

3.  Diskuse

- V rámci diskuse byl přednesen příspěvek k výstavě Infotherma, konané ve Frýdlantu nad Ostravicí (p. Lička)

- Byl řešen problém zatékání do bytů p. Kováře, p. Boháče, p. Michnové a p. Urbanové

- Byla diskutována problematika odklizu sněhu v případě sněhových kalamit

- Byla projednána kvalita zateplení a položení dlažby vstupní haly č.p. 786

- Informace k programu Panel

- Revize výtahů a důsledky pro SBD

- Obecní internet, jeho výhody a nedostatky, ostatní možnosti

4.  Usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- předložený program a úkoly na následující období

Představenstvo schvaluje:

- stavební úpravy v bytě manželů Hemzových – byt č. 16    /786

- rekonstrukci vstupní haly domu č.p. 787 – zedníci p. Hatláka

Zapsala: p. Garnolová

…………………………..

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva