Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 21. března 2006

Přítomní: Dr. Ing. Welser, Ing. Hemza, PhD., p. Koželuh, p. Siuda, p. Garnolová,

Omluveni: p. Moravec, p. Lička

Hosté: p. Hoffmannová, p. Siuda jun., p. Kyselovský, p. Kačmář

Schůze je usnášení schopná.

Program:

1.Kontrola plnění úkolů ze dne 21.2.06

2.Úkoly na následující období

3.Diskuse

4.Usnesení

- Kontrola plnění úkolů

- Byly zjištěny podmínky programu Panel, jsou zavazující a nevýhodné

- Byla rekonstruována vstupní hala domu č.p. 787

- Byla dořešena problematika činností ve vztahu k internetu. Tuto činnost již nebude zajišťovat p. Kačmář ale p. Lička v rámci schváleného paušálu (správce budov)

- Nadále probíhá výběr firmy pro výměnu horizontálních rozvodů

- Proběhla schůzka na půdě ČSOB Frýdek-Místek ohledně možností úvěrování zateplení a rekonstrukce výtahů

2.  Úkoly na následující období

1) cenová kalkulace horizontálních rozvodů vody

T: 31.3.06                                                                                                  Z: Kyselovský, Lička

2) příprava výběrového řízení na zateplení objektů

T: 30.4.06                                                                                                                     Z: Welser

3) podpis smluvního vztahu k bodu 4

T: 31.3.06                                                                                                                     Z: Welser

4) účetní uzávěrka, vyúčtování tepla

T: 31.3.06                                                                                                         Z: Hoffmannová

5) uzavření smlouvy – čištění komínových průduchů, revize

T: 31.3.06                                                                                               Z: Welser, Kyselovský

6) reklamace a řešení stavu střech domů

T: 30.4.06                                                                                                                       Z: Lička

7) internet – náhradní řešení, zvážit možnosti

## T: 30.4.06                                                                                                                       Z: Lička

8) cejchování vodoměrů – prověřit stav, opatření

T: 30.4.06                                                                                                                       Z: Lička

8) radiátory – jsou správně dimenzovány??

T: 30.4.06                                                                                                                       Z: Lička

9) jarní úklid

T: 30.4.06                                                                                                                     Z: Welser

10) podmínky úvěru u ČSOB

T: 4.4.06                                                                                                                     Z: Welser

3.  Diskuse

- Úvěrování zateplení a rekonstrukce výtahů – výhodná nabídka ČSOB Frýdek-Místek, banka je ochotna poskytnout úvěr s odložením splácení, fixní úrokovou sazbou a výší cca 100 000,- Kč na bytovou jednotku – bude nadále jednáno

- Lokální správa internetu – dosaženo kompromisu, bude provádět p. Lička

- Jarní úklid

4.  Usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- předložený program a úkoly na následující období

Představenstvo schvaluje:

- p. Ličku jako správce sítě internetu v domech SBD Paskov

Zapsala: p. Garnolová

…………………………..

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva