Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 1. dubna 2008

Přítomní: Dr.Ing. Welser, Ing. Hemza, Ph.D, .p. Lička, p. Garnolová, p. Siuda,  p. Koželuh, p. Moravec

Hosté: p. Hoffmannová, p. Kyselovský

Schůze je usnášení schopná.

Program:

- problematika rekonstrukce domů a úvěrování této akce

- smlouva Výtahy Ostrava, s.r.o.

- nabídka firmy Immes, s.r.o.

- řešení digitálního příjmu – nabídka

- jarní brigáda

- diskuze, ostatní technické záležitosti

- usnesení

1. problematika rekonstrukce domů

Do termínu 10.4.08 proběhne výběrové řízení na vypracování projektu zateplení (osloveny byly 3 osoby). Pro potřebu kvantifikace úvěru byly vybrány tyto akce, které budou realizovány v rámci rekonstrukce:

- zateplení domů a lodžií

- výměna oken v suterénu

- dokončení akce výtahy

- výměna horizontálních rozvodů

- digitální TV

Do 11.4. budou tyto akce zajištěny cenovou nabídkou a firma JUDr. Švamberk připraví úvěr včetně úrokové dotace v rámci akce PANEL, která bude opětovně zahájena 2.4.2008.

2. smlouva Výtahy Ostrava, s.r.o.

2.4.08 proběhne jednání s firmou. Bude vyzvána k přípravě smluv. Předpokládané zahájení akce je plánováno na 5/2008.

3. nabídka firmy Immes, s.r.o.

Byla předložena nabídka – zůstává nadále v jednání. Má návaznost na zateplení a výměnu radiátorů.

4. řešení digitálního příjmu – nabídka

Bude aktualizována cenová nabídka. Předpoklad zahájení akce 5/2008.

5. jarní brigáda

Jarní brigáda proběhne 19.4.2008, 9.00. V rámci brigády proběhne úklid suterénních prostor, venkovních prostor, výměna písku v pískovišti apod. Na zajištění pomůcek a drobného občerstvení bude uvolněna částka do výše 3 000,- Kč.

6. schůze delegátů

V rámci připravované rekonstrukce domů SBD, schválení úvěru, zvýšení úhrad do fondu oprav apod. bude v měsíci květnu svolána schůze delegátů.

7. diskuze, ostatní záležitosti

1. p. Garnolová dořeší opravu dveří domu č.788.

2. p. Lička informoval o pokračování akce InterNet a zpoplatnění této služby, pro bližší informaci bude pozván p. Záviský.

3. p. Lička vyhotovil seznamy reklamací a oprav oken, tyto budou zaslány na firmu Doležal.

4. p. Siuda osloví pana Kokeše v rámci opravy pískoviště a drobných oprav v dětském areálu

5. p. Lička zahájí výměny rozvodů el. energie v suterénech počínaje č.p.786

6. předseda domluví možnost přemístění popelnic za účelem zvětšení parkovací plochy

7. správci kotelen předáno NV č.61/2008 ze dne 26.2.2008 k prověření stanovených požadavků na údržbu a vedení dokumentace kotelen.

6. usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- plán činnosti SBD Paskov na následující období a postup prací při řešení rekonstrukce domů

Představenstvo schvaluje

- seznam akcí v rámci rekonstrukce domů, které budou úvěrovány

- nákup pracovních pomůcek a občerstvení v hodnotě do 3 000,- Kč na zajištění jarní brigády

Zapsala: p. Garnolová

…………………………..

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva