Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 18. března 2009

Přítomní: Dr. Ing. Welser, Ing. Hemza, Ph.D., p. Lička, p. Garnolová, p. Siuda, p. Moravec

Hosté: p. Hoffmanová

Schůze je usnášení schopná.

Program:

- rekonstrukce domů

- příprava schůze delegátů

- diskuze, ostatní

- usnesení

1. rekonstrukce domů

V rámci rekonstrukce domů je v současné době hotovo či rozpracováno:

- výměna výtahů v domech č.p. 785, 786, 787, 788 je hotova a uhrazena

-	instalace digitálních TV rozvodů – proběhla montáž zásuvek. Předání celé akce proběhne 26.3.2009 . V průběhu akce došlo ke změnám v realizaci díla a to zejména k nemožnosti vést koaxiální kabely pod střechou ( neprůchodnost směrem ke strojovnám výtahu a riziko narušení statiky strojovny na které jsou instalovány zařízení smluvních firem se musely instalovat přes atiku závěsy ke stěnám strojovny výtahu ) čímž došlo ke spotřebě cca 1000 metrů kabelu nad rámec smlouvy  a celý systém vedení, dále pak k rozšíření programové nabídky v rámci digitálního pozemního vysílání kde byly původně 2 kanály na 4 aj . Vícepráce budou fakturovány v souladu s dodatkem resp. novou smlouvou předloženou ke schválení představenstvu SBD v průběhu měsíce dubna.

- v zateplení domů probíhají práce na soklech, rozhodnuto bylo o marmolitu

- probíhá odstraňování závad.

Úvěrování akce

- v rámci rekonstrukce domů je z řádného úvěru ve výši 13 800 000,- Kč vyčerpáno celkem 13 800 000 Kč, úvěr je vyčerpán.

- byla podepsána smlouva o úrokové dotaci,

# Odstraňování závad a nedodělků

- v rámci předání pracoviště je vytvořena komise ve složení p. Lička (SBD Paskov), p. Mráz (stavební dozor ze strany SBD Paskov) a p. Šurík, majitel a jednatel firmy, kteří kontrolují provedené práce.

- pracuje se na protokolu o předání a převzetí díla

# Pojištění

- byla podepsána nová pojistná smlouva s pojišťovnou Generali, ve výši 49 300,- Kč ročně a s celkovým ročním krytím majetku SBD ve výši 100 000 000,- Kč.

- v rámci staré pojistky nebyla uplatněna škodní událost v rámci zatékání, a to z důvodu ztráty bonusu, který bude SBD Paskov ještě vyplacen a uplatněné škody by nepřesáhly jeho výši

Důležité:

- zateplení odsávacích stanic a výměna vstupních dveří bude řešena v závislosti na financích SBD.

- veškeré škody, které Vám budou způsobeny během rekonstrukce je nutné nahlásit domovníkům, p. Ličkovi nebo p. Mrázovi – bude proveden zápis do stavebního deníku a stanovena kompenzace.

2. příprava schůze delegátů

- schůze delegátů SBD proběhne 28.dubna 2009 v 18.00 v místnosti SBD, organizačně zajistí předseda a účetní SBD.

3. diskuze, ostatní

- podána informace paní účetní o stavu financí SBD k 28.2.2009, navýšení nájmu v průměru o 350,-Kč dle velikosti bytu od 1.7.2009 bude projednáno na schůzi delegátů.

- příprava tradiční jarní brigády, ta proběhne 4.4.2009 od 9.00, p.Hoffmannová zakoupí pracovní materiál - rukavice, plastové pytle, mycí prostředky, občerstvení pro děti.

- projednána byla žádost o podnájem byt č. – p. Šimková, je nutné předložit smlouvu o podnájmu

- p. Lička informoval o průběhu pětileté elektrorevize společných prostor , výměně bojleru v domě č.p. 785, opravě okna v rámci reklamace u p.Adámkové, natažení CU 6 mm2 vodiče po horizontálním rozvodu vody ve sklepech sloužící k ochrannému pospojování koupelen ( nové trubky jsou nevodivé a proto nemohou sloužit jako zemnící uzel ).

4. usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- plán činnosti SBD Paskov na následující období, stav a postup prací při řešení rekonstrukce domů

- přípravu schůze delegátů na termín 28.4. 2009

Představenstvo schvaluje

- dokončení opravy soklu marmolitem

- uvolnění finančních prostředků do výše 3 000,- Kč v rámci konání jarní brigády

Zapsala: p. Garnolová

…………………………..

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva