Zápis ze schůze představenstva SBD Paskov konané 20. ledna 2009

Přítomní: Dr. Ing. Welser, Ing. Hemza, Ph.D., .p. Lička, p. Garnolová, p. Siuda,

Hosté: p. Jančová, zástupkyně pojišťovny Generali

Schůze je usnášení schopná.

Program:

- rekonstrukce domů

- usnesení

1.  rekonstrukce domů

V rámci rekonstrukce domů je v současné době hotovo či rozpracováno:

- výměna výtahů v domech č.p. 785, 786, 787, 788 je hotova a téměř uhrazena, zbývá uhradit doplatek za výtah v domě č.p.786 ve výši 174 073,- Kč.

- instalace digitálních TV rozvodů – jsou nataženy digitální kabely a v průběhu února budou realizovány přípojky ve všech domech. Definitivní realizace připojení je plánována do 31.3.2009.

- zateplení domů je hotové, nyní probíhají práce na soklech domů – výměna oken, dále odstraňování závad.

- jsou odsouhlaseny méně a více práce dle podrobného výpisu těchto prací, náklady na zateplení se tímto zvyšují o cca 2% z celkového rozpočtu prací.

Úvěrování akce

- v rámci rekonstrukce domů je z řádného úvěru ve výši 13 800 000,- Kč vyčerpáno celkem 13 395 637.61 Kč.

- po uhrazení doplatku výtahu v č.p. 786, zbývá vyčerpat 230 289.39 Kč

# Odstraňování závad a nedodělků

- v rámci předání pracoviště je vytvořena komise ve složení p. Lička (SBD Paskov), p. Mráz (stavební dozor ze strany SBD Paskov) a p. Šurík, majitel a jednatel firmy, kteří kontrolují provedené práce.

# Pojištění

- Bude podepsána nová pojistná smlouva s pojišťovnou Generali, ve výši 49 300,- Kč ročně a s celkovým ročním krytím majetku SBD ve výši 100 000 000,- Kč.

- Pro ilustraci: stará pojistná smlouva kryla škody do výše max. 3 500 000,- Kč a pojistné činilo téměř 75 000,- Kč ročně

- V rámci staré pojistky je možné uplatnit škody související se zatékáním do horních bytů domů č.p. 785, 786. Toto bude realizováno v případě, že škody budou vyšší než bonus za bezeškodní roční průběh pojistky.

Důležité:

- byla zahájena výměna oken v suterénech

- probíhá jednání o rekonstrukci soklu – pouze nátěr, či marmolit bez zateplení?

- v průběhu roku 2009 bude provedeno zateplení odsávacích stanic s ohledem na problémy se zatékáním do horních bytů a výměna vstupních dveří, vše v závislosti na financích SBD.

- veškeré škody, které Vám budou způsobeny během rekonstrukce je nutné nahlásit domovníkům, p. Ličkovi nebo p. Mrázovi – bude proveden zápis do stavebního deníku a stanovena kompenzace.

2. příprava schůze delegátů

- schůze delegátů SBD proběhne v měsíci dubnu 2009, organizačně zajistí předseda a účetní SBD.

- v souladu s realizací rekonstrukce a v souladu s hrazením splátek úvěru bylo navrženo a schváleno navýšení fondu oprav o 5,- Kč na 1 m2, a to od 1.7.2009 .

3. diskuze, ostatní

- podána informace p. Ličky k reklamacím oken: nevyskytly se vážné závady, drobné opravy budou provedeny dle plánu, pracovníci fa Doležal budou jednotlivé nájemníky včas informovat. Bohužel se vyskytly i závady na oknech na severních stranách domů, které jsou ale po záruce. Představenstvo se usneslo, že pozáruční opravy budou hradit nájemníci, družstvo zprostředkuje pouze firmu na opravu oken v rámci snížení celkových nákladů.

- na prosklívání lodžií se vztahuje oznamovací povinnost představenstvu SBD Paskov

- poruchy internetu je nutné hlásit na tel. linku PaskovNet: 558 113 400 (záznamník) nebo prostřednictvím internetu na email    sdruzeni@paskov.cz – vždy je třeba zadat ověřovací kód který má každý člen na přihlášce do sdružení.

- projednána byla nahlášená porucha měřiče teplé vody p. Strakoše a reklamace okna p. Petrové

4. usnesení

Představenstvo bere na vědomí:

- plán činnosti SBD Paskov na následující období, stav a postup prací při řešení rekonstrukce domů

- přípravu schůze delegátů na duben 2009

Představenstvo schvaluje

- rozsah „méně a více“ prací firmy Šurík v rámci zateplení pláště budov a způsob jejich finacování

- uzavření nové pojistné smlouvy u pojišťovny Generali

- navýšení fondu oprav o 5,- Kč na 1 m2 měsíčně

Zapsala: p. Garnolová

…………………………..

Dr.Ing. Petr Welser

předseda představenstva