- Zápis ze společné schůze představenstva a delegátů SBD Paskov konané 13. února 2013

Přítomní: Dr. Ing. Welser, p. Lička, p. Garnolová, Mgr. Michnová, p. Pastrňák, p. Boková, p. Janáková, Mgr. Blažek, Ing. Horkel, p. Řepiš'ták

- Hosté: p. Hoffmannová

- Program:

- výběrové řízení na „rekonstrukci interiérů“ – otvírání obálek a výběr realizační firmy

- výběrové řízení na „kamerový systém“ – výběr realizační firmy

- spolupráce s městem Paskov v rámci akcí „rozšíření parkoviště“ a „vybudování dětského areálu“

- diskuze, ostatní

# 1. výběrové řízení na „rekonstrukci interiérů“ – otvírání obálek a výběr realizační firmy

Ve smyslu bodu 6 Zápisu ze shromáždění delegátů SBD Paskov ze dne 23. 10. 2012 bylo provedeno řízení na výběr realizační firmy pro akci „rekonstrukce interiérů“. Projekt a rozpočet prací byl zpracován firmou JL Projekt – Jan Liška, odpovědný projektant Michal Volek. Nabídky předložilo 5 firem, viz níže uvedená tabulka:

| firma | nabídková cena | pořadí |
| --- | --- | --- |
| SIPR STAVBY s. r. o. | 350 779 | 1 |
| Fias | 365 776 | 2 |
| projektová cena | 387 650 | - |
| ALVAC s. r. o. | 415 312 | 3 |
| Rybka-stavby a služby s. r. o. | 418 538 | 4 |
| STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK, s. r. o. | 443 509 | 5 |

- ceny jsou uvedeny bez DPH a vztahují se na jedno číslo popisné

- hlavním hodnotícím kritériem byla cena, reference firem byly ověřeny

Pro realizaci akce byla vybrána firma SIPR STAVBY s. r. o. S ohledem na stav fondu oprav bude akce realizována etapově v letech 2013 a 2014. Výměna lina nebude provedena v 1. až 5. patře.

# 2. výběrové řízení na „kamerový systém“ – výběr realizační firmy

V rámci výběru dodavatele byly osloveny níže uvedené firmy, které také předložily nabídku:

| firma | nabídková cena | pořadí |
| --- | --- | --- |
| ZATECH cz, s. r. o. | 255 560 | 1 |
| REVELKOM s. r. o. | 267 750 | 2 |
| KELKOM OV-IP s. r. o. | 289 530 | 3 |

- ceny jsou uvedeny bez DPH

- hlavním hodnotícím kritériem byla cena, reference firem byly ověřeny

Byla vybrána firma ZATECH cz, s. r. o. Vybraná firma zajistí zkušební provoz kamerového systému za účelem optimalizace účinnosti systému, dále zajistí legislativní stránku provozu kamerového systému.

# 3. spolupráce s městem Paskov v rámci akcí „rozšíření parkoviště“ a „vybudování dětského areálu“

V rámci rozšíření parkoviště jedná předseda SBD na úrovni starosty a místostarosty města. Na projektu se pracuje. Finanční prostředky uvolní město Paskov.

Dětský areál byl vybudován městem Paskov již na konci roku 2012. Finanční prostředky uvolnilo město Paskov.

# 4. diskuze, ostatní

- budou vyhotoveny a instalovány chybějící zábradlí u venkovních schodišť

- budou instalovány stojany na kola v místě bývalých poštovních schránek

- projednána zpráva o hospodaření a stavu fondu oprav

- v měsíci květnu proběhne shromáždění delegátů

- nezajištěné dveře trafostanice

Body 1, 2 a 5 zajistí p. Lička, bod 4 Dr. Welser a p. Hoffmannová

- Zapsala: p. Garnolová

- Dr. Ing. Petr Welser

předseda představenstva